**סקר- ZFR**

בפגישה עם הלקוח יוגב גרשון, שבה הצגנו את התקדמותנו ומוכנותנו, הועלו הנושאים הבאים:

* רשימת הדרישות (Product Backlog)- יוגב הביע שביעות רצון מההתקדמות המרשימה של התוכנית ומהפיתוחים הנוספים שהועלו תוך כדי התיכנות.
* אב טיפוס- הצגנו ללקוח את ה- GUI הבסיסי. יוגב היה מרוצה מהדגש ששמנו בתכנית על הידידות למשתמש.
* נקודות חשובות שעלו במהלך השיחה עם יוגב- יוגב רוצה לבצע שינויים ב GUI לשמות של הכפתורים על מנת שיהיה עוד יותר ברור. כמו כן, יוגב מצפה לראות גם את התמונה המבולגנת בשביל לקבל ביטחון שהתמונה לא תהיה ברורה למי שאינו מחבריו.
* שינוי חלוקת עבודה בעקבות הסקר –

דוד קרנץ יקח חלק מהמשימות ה GUI שהוצבו לנועם (מסך הפתיחה, הרשמה והתחברות). ונועם יבצע את השינויים שהציע יוגב.

**תכנון סבב 1- Minimum Valuable Product**  
הפונקציונליות הראשונה שהתבקשנו לממש בסבב זה היא:

* התקדמות ב GUI והוספת השינויים שהופקו מהפגישה עם הלקוח
* בניית השרת בה ינוהלו הלקוחות, התמונות וההרשאות המתאימות
* סיום אלגוריתם ההצפנה