**דוח סיכום איטרציה – MS1**

בישיבת הרטרוספקטיבה נכחו – אילן בן-טל , ערן נאור, נועם צומעי ודוד קרנץ והלקוח.

מסקנות הפגישה:

1. האב טיפוס עומד בדרישות הלקוח.
2. קצב בניית התוכנה והאתר עומדות בקצב הרצוי.
3. הצלחנו למצוא פתרון לסיכון העיקרי – ע"י הקטנת התמונה לגודל שלא עובר שינוי ע"י פייסבוק.
4. בגלל בעיות אבטחה של שרת חינמי פתחנו שרת מאובטח על מחשב במכללה.

לסיכום:

הפרוייקט מתקדם בקצב הרצוי הצלחנו לפתור את רוב הבעיות הגדולות שלנו.

נותר לנו בעיקר החיבור בין כל חלקי הפרויקט – יחידת פיענוח וההצפנה ל GUI וחיבור כל הרכיבים לשרת.